# 03.06.2019г. №21

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛЕНЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» НА ПЕРИОД 2016 – 2019 ГОДЫ»**

В соответствии с [Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)», руководствуясь, Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования «Первомайское», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в комплексную долгосрочную целевую программу «Развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог муниципального образования «Первомайское» на период 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением от 31.05.2016 №107А:

Таблицу Раздела 4 Перечень мероприятий изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | Автомобильная дорога поул. Ленинас. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинас. Первомайское 400 м | 166,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 |
| Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных знаков, освещение, установка перильного ограждения  | 160,0 | 90,0 |  |  | 70,0 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по пер. Кооперативный с. Первомайское  | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Кооперативный с. Первомайское 150 м | 33,0 | 16,5 |  |  | 16,5 |  |
| Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных знаков, освещение, установка перильного ограждения обустройство светофором Т.7  | 245,0 | 90,0 |  |  | 70,0 | 85,0 |
| 3 | Автомобильная дорога по пер. Маяковского с. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Маяковского с. Первомайское 200 м  | 66,0 |  | 33,0 | 33,0 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Транспортная с. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Транспортная с. Первомайское 300 м  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога пер. Матросова с. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Матросова с. Первомайское 200 м  | 66,0 |  |  | 33,0 | 16,5 | 16,5 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Советская с. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская с. Первомайское 400 | 100,0 | 33,0 |  | 33,0 |  | 34,0 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Набережная с. Первомайское | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная с. Первомайское 350 м  | 100,0 |  | 33,0 | 33,0 | 34,0 |  |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Горького с. Первомайское  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького с. Первомайское 400 м  | 81,0 |  | 33,0 | 33,0 |  | 15,0 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Новая с. Первомайское | Строительство дороги по ул. Новая с. Первомайское 100 м | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная п. Дружный  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кооперативная п. Дружный 400 м | 133,0 |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Лесная п. Дружный  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная п. Дружный 250 м | 82,5 |  | 33,0 | 33,0 |  | 16,5 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Степная п. Степной  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Степная п. Степной 400 м  | 100,0 |  | 33,0 |  | 33,0 | 34,0 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная п. Степной | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная п. Степной 500 м  | 133,0 |  |  | 66,0 | 33,0 | 34,0 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная п. Степной | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кооперативная п. Степной 500 м  | 158,0 |  | 33,0 | 33,0 | 26,0 | 66,0 |
| 15 | Содержание автомобильных дорог | Текущий ремонт автомобильных дорог - услуги автогрейдера с. Первомайское, п. Дружный, п. Степной  | 176,5 | 37,5 | 36,0 | 36,0 | 35,0 | 32,0 |
| Итого: | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Первомайский вестник» и на официальном сайте администрации МО «Первомайское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования «Первомайское»

А.И. Кудак